家政服务人员入驻独立小程序

MVP 需求文档

v1.2_入驻优先与服务记录人工维护版

修订说明：本版明确“入驻需求先做”，将系统定位为服务人员资质中心。阶段一增加后台人工维护服务记录摘要，用于承接原入驻需求中的历史服务与评理结果展示；预约分销系统和《大家评评理》仍作为后续接入方，不进入本期完整交易或评理流程。

审查提示：文档中的“预留接口”不是本期要实现完整业务功能，而是说明未来接入时这些接口做什么、谁调用、为什么现在要预留；后台人工服务记录摘要也不是订单系统，只是可审计的履历数据。

目录

一、修订原则与总体路线

二、产品定位与边界

三、阶段规划

四、角色与权限分层

五、整体业务流程

六、字段清单

七、编辑与审核规则

八、状态机设计

九、小程序端功能需求

十、后台管理功能需求

十一、消息通知

十二、数据安全与合规

十三、对接现成到家预约分销系统的预留接口

十四、与《大家评评理》的后续对接预留

十五、第三方与基础能力

十六、数据模型建议

十七、开发优先级

十八、开发验收清单

附录 A：原平台依赖项迁移处理

附录 B：变更记录

一、修订原则与总体路线

- 入驻小程序先做，目标是形成独立可运行的服务人员资质中心。

- 本期不做完整交易闭环，不做 C 端下单、地图选人、订单履约、支付分账、保证金、评理流程。

- 后续可直接接入一个现成的到家预约分销系统，由该系统负责 C 端、订单、派单、支付和分销。

- 《大家评评理》可以在入驻小程序和预约分销系统稳定后再增加，届时复用师傅身份、接单状态、通知和日志能力。

- 文档中必须保留未来接入口径，但不能把未来能力写成本期交付项。

一句话边界：本系统负责“这个服务人员是否真实、资质是否合格、当前是否允许被业务系统使用，以及人工维护的服务履历摘要”；不负责“客户如何下单、订单如何支付、纠纷如何评议、资金如何扣退”。

二、产品定位与边界

2.1 产品定位

本系统是服务人员入驻与资质管理中心。它可以独立作为小程序上线，也可以后续作为现成到家预约分销系统的服务人员数据源。

2.2 系统边界

| 能力 | 本期是否做 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务人员注册与手机号绑定 | 做 | 独立小程序必须自建账号与登录态。 |
| 资料填写与证件上传 | 做 | 入驻小程序核心闭环。 |
| 后台审核与状态管理 | 做 | 运营可审核、驳回、要求补充、暂停和恢复。 |
| 服务人员资质数据输出 | 预留 | 供后续预约分销系统读取可用服务人员池。 |
| C 端下单 / 地图选人 / 派单 | 不做 | 由后续现成到家预约分销系统负责。 |
| 订单 / 评价 / 评分 / 服务记录摘要 | 不做 | 完整订单、评价和评分由预约分销系统产生；阶段一可由后台人工维护服务记录摘要，需标记来源，不构成订单系统。 |
| 中间号 / 客服会话 | 不做 | 交易联系能力，由预约分销系统或通信服务负责。 |
| 保证金 / 支付 / 分账 / 欠款 | 不做 | 资金系统单独归属，不能塞进入驻 MVP。 |
| 大家评评理流程 | 不做 | 后续模块，当前只保留身份、状态、通知和日志对接口径。 |

三、阶段规划

| 阶段 | 目标 | 交付范围 | 不做内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：入驻小程序 MVP | 先把服务人员准入审核跑通。 | 注册、资料、证件、审核、状态、后台、消息、日志、基础数据接口预留。 | 完整订单、支付、派单、保证金、评理；允许后台维护服务记录摘要。 |
| 阶段二：接入到家预约分销系统 | 让预约系统直接使用已审核服务人员。 | 服务人员池查询、详情脱敏、可接单状态同步、暂停/恢复事件同步。 | 不在入驻系统内重做 C 端交易。 |
| 阶段三：增加大家评评理 | 基于有效订单增加纠纷评议能力。 | 接收接单冻结/解冻事件、被评理统计回写、评理员资格复用、通知和日志打通。 | 保证金、支付分账、欠款仍由资金/交易系统承担。 |

阶段顺序建议不可倒置：没有入驻资质中心，预约系统缺少可靠服务人员池；没有有效订单和资金能力，评理模块无法闭环。

四、角色与权限分层

| 角色 / 系统 | 本期可见范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务人员本人 | 查看和编辑自己的资料、证件、审核状态、上架状态、通知。 | 证件类修改进入复审；历史版本不可自行删除。 |
| 后台审核员 | 查看审核所需资料和证件，执行通过、驳回、要求补充。 | 查看完整手机号、身份证、证件图片需权限和日志。 |
| 后台管理员 | 角色权限、字典、暂停恢复、日志查询、接口配置。 | 不能绕过日志直接改敏感状态。 |
| 预约分销系统 | 通过接口读取已上架服务人员的脱敏资料和可接单状态。 | 不允许读取身份证号、证件图片、真实手机号。 |
| 大家评评理模块 | 后续通过接口读取师傅角色和资格状态，回写冻结/解冻和统计事件。 | 本期只定义对接契约，不实现评理流程。 |

五、整体业务流程

5.1 师傅入驻流程

微信登录 / 手机号授权 -> 阅读并确认隐私授权 -> 填写基础资料 -> 选择服务类目和服务区域 -> 上传准入证件 -> 保存草稿或提交审核 -> 查看审核状态 -> 按驳回或补充要求重新提交。

5.2 后台审核流程

审核人员登录后台 -> 筛选待审核申请 -> 查看资料与证件 -> 逐项审核 -> 通过、驳回或要求补充 -> 系统发送通知并记录日志 -> 全部准入条件通过后进入可上架状态。

5.3 未来预约系统使用流程

预约分销系统通过“可服务人员池接口”读取已上架师傅；用户下单、派单、支付、评价均在预约分销系统内完成；入驻系统只根据后台操作或外部事件维护服务人员可用状态。

5.4 未来评理使用流程

评理模块必须基于预约分销系统的有效订单发起。入驻系统只提供师傅身份、资格、接单状态、通知接收人和日志承接，不提供评理申请、投票、资金执行。

六、字段清单

6.1 基础信息

| 字段 | 优先级 | 填写 / 编辑说明 | 权限 / 脱敏 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务人员 ID | P0 | 系统生成，全局唯一。 | 外部系统可引用。 | 未来预约、评理、资金系统统一使用此 ID 对接。 |
| 姓名 | P0 | 必填，与身份证姓名一致。 | 本人和后台完整可见；外部展示为“X 师傅”。 | 用于实名审核。 |
| 头像 | P0 | 必填，可重新上传。 | 本人、后台、外部展示可见。 | MVP 人工审核或抽查。 |
| 手机号 | P0 | 微信手机号授权或短信验证绑定。 | 本人和授权后台可见；外部接口默认不返回真实号。 | 登录、通知和后台核验使用。 |
| 性别 | P0 | 必填。 | 按展示规则输出。 | 基础资料。 |
| 出生年月 / 年龄段 | P0 | 出生年月用于后台审核；外部建议输出年龄段。 | 外部不输出完整出生日期。 | 避免长期手填年龄失真。 |
| 身份证号 | P0 | 必填，修改需复审。 | 加密存储；外部不输出。 | 敏感访问留痕。 |
| 常住城市 / 区县 | P0 | 行政区选择。 | 可对外展示到区县。 | 不采集实时定位。 |

6.2 服务属性

| 字段 | 优先级 | 填写 / 编辑说明 | 对接用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类目 / 技能 | P0 | 预设类目多选，后台维护字典。 | 预约系统筛选服务人员。 | 本期必须结构化。 |
| 服务区域 | P0 | 按城市 / 区县 / 商圈维护。 | 预约系统展示和派单过滤。 | MVP 不做实时地图围栏。 |
| 工作经验 | P0 | 按年限或区间填写。 | 预约系统展示。 | 后续可参与排序。 |
| 自我介绍 | P0 | 字数限制，可编辑。 | 预约系统展示。 | 后台可下架违规内容。 |
| 可服务时间 | P1 | 按周几和时间段维护。 | 预约系统排班参考。 | 阶段一可不做复杂排班。 |
| 团队长标识 | P1 预留 | 后台维护。 | 未来评理员候选来源。 | 本期不做评理投票。 |
| 评理员资格状态 | P1 预留 | 后台维护或由评理模块回写。 | 未来评理模块邀请筛选。 | 不影响入驻 MVP。 |

6.3 准入证件

| 证件 | 优先级 | 审核要求 | 过期影响建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证正反面 | P0 | 必审。 | 强准入证件，MVP 默认仅打过期标签并后台提醒；是否自动暂停由接入预约系统前另行确认。 | 图片私有存储。 |
| 健康证 | P0 | 必审。 | 强准入证件，MVP 默认仅打过期标签并后台提醒；是否自动暂停由接入预约系统前另行确认。 | 家政服务关键资质。 |
| 无犯罪证明 | P0 | 必审。 | 强准入证件，MVP 默认仅打过期标签并后台提醒；是否自动暂停由接入预约系统前另行确认。 | 有效期规则后台配置。 |
| 保险凭证 | P0 | 必审。 | 强准入证件，MVP 默认仅打过期标签并后台提醒；是否自动暂停由接入预约系统前另行确认。 | 按保单到期日管理。 |
| 技能证书 | P1 | 选填，可审核。 | 展示型资料，过期默认仅显示标签。 | 不阻塞 MVP 上架。 |
| 学历 / 学生证 | P2 | 选填。 | 展示型资料，不影响接单。 | 后续扩展。 |

6.4 统计与外部回写字段

| 字段 | 本期处理 | 未来来源 | 为什么预留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总服务订单数 | 字段预留，不展示真实统计。 | 预约分销系统回写。 | 避免入驻系统伪造订单数据，未来接入后可展示。 |
| 综合评分 | 字段预留，不参与 MVP 验收。 | 预约分销系统回写。 | 评分只能来自真实订单评价。 |
| 被评理总次数 | 字段预留。 | 大家评评理模块回写。 | 后台人工判断风险时使用。 |
| 被评理败诉次数 | 字段预留。 | 大家评评理模块回写。 | 只做统计和人工参考，不自动处罚。 |
| 接单冻结来源 | 状态字段预留。 | 后台手动、预约系统、评理模块。 | 让后续外部冻结不破坏当前状态机。 |

6.5 服务记录摘要与评理结果展示（后台人工维护）

原入驻需求中的“历史订单 / 最近订单 / 评理结果”在独立小程序阶段不做完整订单系统，但可以由后台人工维护为“服务记录摘要”。该记录用于师傅履历、后台查看和未来预约系统接入前的数据过渡，不触发支付、退款、保证金、派单或评理流程。

| 字段 | 优先级 | 录入方式 | 展示 / 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务日期 | P0 | 后台人工录入；未来可由预约系统回写。 | 师傅本人、后台、未来脱敏展示可见。 | 用于履历排序和最近服务展示。 |
| 外部订单编号 / 服务单号 | P0 | 后台人工录入，可为空；接入预约系统后由系统回写。 | 师傅本人和后台可见；未来 C 端默认不展示或脱敏。 | 不是入驻系统生成的订单编号，仅作为外部引用。 |
| 服务项目 | P0 | 后台人工录入或从类目字典选择。 | 可展示。 | 对应原文“项目”。 |
| 服务时长 | P0 | 后台人工录入，单位可配置为小时。 | 师傅本人和后台可见；未来外部展示可配置。 | 用于补充服务履历，不参与计费。 |
| 服务城市 / 区县 | P1 | 后台人工录入或从服务区域选择。 | 可脱敏展示到城市或区县。 | 对应原文“城市”，阶段一可选。 |
| 是否被评理 | P0 | 后台人工选择：否 / 是 / 未知。 | 师傅本人和后台可见；未来外部展示可配置。 | 仅记录事实标签，不自动触发统计处罚。 |
| 评理结果 | P0 | 当“是否被评理=是”时填写：支持师傅 / 不支持师傅 / 流程终止 / 处理中 / 未知。 | 师傅本人和后台可见；未来 C 端只展示简化结果。 | 人工录入结果不触发保证金扣款、接单冻结或资金指令。 |
| 记录来源 | P0 | manual / appointment_import / dispute_import。 | 后台可见。 | 用于区分人工录入、预约系统导入和未来评理系统回写。 |
| 录入与修改日志 | P0 | 系统自动记录。 | 后台可查。 | 记录操作人、时间、变更前后内容和原因。 |

展示口径：阶段一小程序端可向师傅本人展示完整服务记录摘要；未来对 C 端展示时，只允许展示服务项目、城市、服务日期、评理简化结果，不展示外部订单编号、客户姓名、地址、纠纷详情、证据或后台备注。

七、编辑与审核规则

| 变更类型 | 处理规则 | 对后续接入影响 |
| --- | --- | --- |
| 服务类目、服务区域、经验、自我介绍 | 本人可修改；后台保留抽查和下架入口。 | 预约系统读取最新有效值。 |
| 头像 | 本人可重新上传；MVP 人工审核或抽查。 | 违规时后台可下架或暂停。 |
| 身份证、健康证、无犯罪证明、保险 | 修改生成新版本并进入复审；旧版本保留。 | 外部接口继续使用当前有效版本的状态。 |
| 手机号 | 重新验证后变更，记录日志。 | 影响登录和通知，不直接影响审核结论。 |
| 团队长 / 评理员资格 | 后台维护或未来评理模块回写。 | 本期不展示给 C 端，不参与入驻验收。 |

证件过期规则采用“默认不自动停派 + 后台人工兜底”的口径：强准入证件过期默认打标签、提醒和支持后台筛选；运营可人工暂停。展示型证书默认只展示“已过期”标签，不影响可服务状态。未来是否启用自动暂停，需在接入预约分销系统前单独确认。

八、状态机设计

8.1 入驻审核状态

| 状态 | 说明 | 可触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 资料未提交。 | 继续编辑、提交审核。 |
| 审核中 | 等待后台审核。 | 通过、驳回、要求补充。 |
| 待补充资料 | 资料不完整或不清晰。 | 师傅补充后回到审核中。 |
| 审核驳回 | 不符合准入要求。 | 修改后重新提交。 |
| 审核通过 | 准入资料合格。 | 进入上架判断。 |

8.2 可服务状态

| 状态 | 说明 | 触发源 |
| --- | --- | --- |
| 未上架 | 未完成审核或暂不开放给业务系统。 | 初始状态。 |
| 已上架 / 可被业务系统使用 | 可被预约分销系统读取为可用服务人员。 | 审核通过且无阻断限制。 |
| 手动暂停 | 运营人工暂停。 | 后台手动操作。 |
| 已停用 / 不可服务 | 对外统一不可服务状态；预约系统只判断是否可服务。 | 触发源包括后台手动、外部冻结；MVP 默认不因证件过期自动触发。 |
| 外部接单冻结 | 后续预约系统或评理模块要求暂停接单。 | 外部事件接口，阶段一只预留。 |

对外状态口径：预约分销系统只读取统一字段 is_available / listing_status（可服务 / 不可服务）；手动暂停、外部接单冻结、证件过期标签等作为 pause_reason 或 credential_badge 输出，不要求外部系统分别判断多个内部状态。

8.3 单证件状态

未提交 -> 审核中 -> 已通过 / 已驳回；已通过证件到达有效期后进入已过期。证件过期默认只影响证件标签、提醒和后台筛选，不自动改变对外可服务状态；运营人工暂停或外部冻结才会改变对外可服务状态。

8.4 状态设计原则

- 入驻审核状态、可服务状态、单证件状态分开维护，不能混成一个字段。

- 后续预约系统只关心“是否可被业务系统使用”和暂停原因，不需要知道全部审核细节。

- 后续评理模块如需冻结接单，必须通过外部事件写入“外部接单冻结”，并记录业务单号和操作人。

九、小程序端功能需求

| 模块 | P0 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 登录与授权 | 微信登录、手机号绑定、隐私协议勾选。 | 未授权手机号不可提交。 |
| 资料填写 | 基础信息、服务属性、证件上传、草稿保存、提交审核。 | 表单校验、上传失败重试。 |
| 审核进度 | 展示当前状态、驳回原因、补充资料入口。 | 原因必须具体到字段或证件。 |
| 资料维护 | 审核通过后可修改非准入字段；准入证件走复审。 | 修改成功有明确提示。 |
| 轻量工作台 | 展示可服务状态、通知、资料入口。 | 为未来预约系统和评理每日提示保留承载入口。 |
| 消息中心 | 审核、补充、驳回、暂停、恢复、证件过期通知。 | 本期 P0。 |
| 账号与隐私 | 隐私政策、授权记录、注销申请入口。 | 满足基础合规。 |

十、后台管理功能需求

| 模块 | P0 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号与角色 | 管理员、审核员、客服三类角色。 | 敏感字段查看单独授权。 |
| 审核列表 | 按状态、城市、类目、提交时间、证件到期时间筛选。 | 支持待审核、待补充、驳回、已通过、异常。 |
| 审核详情 | 查看资料、证件、历史版本、操作记录。 | 敏感资料默认脱敏。 |
| 审核操作 | 通过、驳回、要求补充；固定原因 + 自由备注。 | 操作后通知师傅。 |
| 上架管理 | 手动暂停、恢复、下架。 | 恢复前校验外部冻结状态；证件过期默认提醒不阻断，运营可人工暂停。 |
| 证件到期管理 | 即将过期、已过期筛选。 | 证件过期默认标签 + 提醒 + 筛选，支持运营人工暂停。 |
| 字典管理 | 服务类目、服务区域、驳回原因、证件类型。 | 支撑后续预约系统统一类目。 |
| 接口配置与日志 | 查看外部系统调用记录和状态同步日志。 | 阶段一可先做调用日志表结构预留。 |

10.1 服务记录摘要维护（P0）

| 后台能力 | 规则 |
| --- | --- |
| 新增服务记录 | 运营可为指定 staff_id 新增服务日期、外部订单编号、服务项目、服务时长、是否被评理、评理结果。 |
| 编辑服务记录 | 允许修改，但必须记录修改前后内容、操作人、时间和原因。 |
| 作废服务记录 | 不做物理删除；错误记录只能作废并留痕。 |
| 重复校验 | 同一 staff_id + 外部订单编号重复时提示确认；无外部订单编号时允许保存但标记为人工履历。 |
| 展示控制 | 支持配置是否在师傅端展示；未来 C 端展示需走脱敏规则。 |
| 迁移准备 | 接入预约系统后，人工记录保留来源 manual，系统回写记录使用 appointment_import。 |

十一、消息通知

| 事件 | 接收人 | P0 渠道 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交审核成功 | 师傅 | 小程序消息中心 | 告知已提交。 |
| 要求补充资料 | 师傅 | 小程序消息中心 | 明确字段、原因、入口。 |
| 审核驳回 | 师傅 | 小程序消息中心 | 展示驳回原因。 |
| 审核通过 | 师傅 | 小程序消息中心 | 告知可服务状态。 |
| 暂停 / 恢复 | 师傅 | 小程序消息中心 | 展示原因和处理入口。 |
| 证件过期 | 师傅、运营 | 小程序消息中心 + 后台提醒 | 已过期提醒 P0，提前提醒 P1。 |
| 外部系统状态同步失败 | 运营 | 后台提醒 | 未来接入后用于排查。 |

短信和微信订阅消息为 P1 增强。若后续《大家评评理》上线，通知服务需要升级为统一通知服务，支持站内信、短信和模板消息配置。

十二、数据安全与合规

- 首次提交前必须展示并勾选隐私政策和个人信息处理说明。

- MVP 不采集银行卡、保证金账户、订单纠纷证据、客户资料等非入驻审核必需信息。

- 身份证号、手机号、证件图片等敏感数据加密或私有对象存储。

- 后台列表默认脱敏，查看完整信息需要权限并记录日志。

- 文件访问使用有时效的授权链接，不允许公开 URL 长期暴露。

- 对外接口默认只输出脱敏资料和状态，不输出证件图片、身份证号、真实手机号。

十三、对接现成到家预约分销系统的预留接口

本章是预留接口说明，不代表阶段一要开发完整预约系统。写清这些接口，是为了以后接入现成到家预约分销系统时，不需要重构入驻资料、状态和权限模型。

| 预留接口 / 能力 | 未来调用方 | 做什么 | 为什么现在要预留 | 阶段一实现口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可服务人员池查询接口 | 到家预约分销系统 | 按城市、服务类目、服务区域、可服务状态查询可用师傅列表。 | 预约系统上线后需要直接拿到可派单人员，避免手工导入。 | 先定义字段和状态；接口可 P1 实现。 |
| 服务人员脱敏详情接口 | 到家预约分销系统 | 返回头像、脱敏称呼、服务类目、服务区域、经验、自我介绍、证件徽标。 | 用于 C 端师傅卡片展示，但不泄露敏感信息。 | 先明确可返回字段；阶段一不做 C 端页面。 |
| 可服务状态变更事件 | 入驻系统推送给预约系统 | 师傅审核通过、暂停、恢复、证件限制、外部冻结变化时通知预约系统。 | 预约系统要及时隐藏不可用师傅，避免状态不同步。 | 先保留事件类型和日志；接入时再开发推送。 |
| 服务类目与区域字典同步 | 预约系统 / 入驻后台 | 保持两边类目、城市、区县、商圈编码一致。 | 类目不一致会导致筛选、派单和展示错乱。 | 阶段一后台字典按结构化编码维护。 |
| 服务人员 ID 映射 | 预约系统、资金系统、评理模块 | 所有外部系统统一使用 staff_id 识别同一师傅。 | 避免手机号或姓名作为关联键造成隐私和错配风险。 | 阶段一必须生成稳定 staff_id。 |
| 接单权限冻结 / 解冻事件接收 | 预约系统或未来评理模块 | 外部业务因投诉、违规或评理结果要求暂停或恢复师傅接单。 | 后续不应直接改数据库，必须通过标准事件留痕。 | 阶段一先在状态机预留“外部接单冻结”。 |
| 订单统计回写接口 | 预约系统 | 回写总订单数、评分、最近服务摘要等统计。 | 统计只能来自真实订单，入驻系统不应伪造。 | 阶段一只预留字段，不展示为真实数据。 |
| 敏感资料授权查看接口 | 后台客服或合规后台 | 在明确业务原因下查看手机号、证件等敏感资料。 | 后续客服处理订单或投诉可能需要核验，但必须留痕。 | 阶段一先做后台权限和日志；外部访问接口默认不开。 |

特别说明：预约分销系统负责订单、支付、评价、地图、中间号、派单和分销；入驻系统只提供经过审核的服务人员资料和可服务状态。

13.1 服务记录摘要接口补充

| 接口 / 能力 | 未来调用方 | 做什么 | 为什么现在要预留 | 阶段一实现口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务记录摘要查询接口 | 预约分销系统 / 未来展示端 | 按 staff_id 查询服务记录摘要列表。 | 未来预约系统接入后可直接承接人工履历，不需要重新录入。 | 阶段一先做后台查询；外部接口可 P1 开放。 |
| 服务记录摘要回写接口 | 预约分销系统 | 回写真正订单产生的服务日期、订单编号、服务项目、服务时长、服务城市。 | 接入预约系统后，人工录入逐步让位于系统回写。 | 阶段一只定义字段和来源枚举。 |
| 评理结果回写接口 | 大家评评理模块 | 回写是否被评理、评理结果、业务单号、结果时间。 | 评理上线后替代人工维护，避免双录。 | 阶段一人工录入；评理接入前再开发。 |
| 人工记录迁移 / 对账导出 | 运营 / 技术 | 导出 manual 来源记录，与预约系统订单做匹配。 | 接入现成预约系统时需要清理和迁移历史人工数据。 | 阶段一后台保留来源、外部单号和日志。 |

十四、与《大家评评理》的后续对接预留

《大家评评理》建议放在阶段三。它必须基于有效订单、双方角色、支付/退款、资金执行和客服后台，不适合在入驻 MVP 阶段实现。本章只说明以后对接时入驻系统应承担什么，不把评理流程纳入本期范围。

| 评理需要的能力 | 归属系统 | 入驻系统预留什么 | 为什么不是多余项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师傅身份与角色 | 入驻系统 | staff_id、脱敏称呼、服务人员角色、账号状态。 | 评理需要判断一方是否为 B 端师傅，决定展示和资金路径。 |
| 服务人员工作台提示 | 入驻小程序 | 轻量工作台和消息中心。 | 评理后续有规则提示和通知，需要有师傅侧承载入口。 |
| 团队长 / 评理员资格 | 入驻系统 + 评理模块 | 团队长标识、评理员资格状态字段。 | 评理员候选人来自服务人员体系，先预留字段避免以后改资料模型。 |
| 接单权限冻结 / 解冻 | 评理模块发起，入驻系统承接状态 | 外部接单冻结状态、冻结来源、业务单号、操作日志。 | 评理结果或客服操作可能影响师傅能否接单，状态必须回到资质中心统一管理。 |
| 被评理统计 | 评理模块回写 | 被评理总次数、败诉次数、最近更新时间。 | 后台用于人工判断风险，不做自动处罚。 |
| 通知接收人 | 入驻系统提供账号关系 | staff_id 对应的用户 ID、消息中心入口。 | 评理通知要送达师傅，但不应暴露手机号给评理模块。 |
| 敏感访问日志 | 入驻系统 | 真实手机号、证件、身份信息访问留痕。 | 评理客服若需核验身份，必须可审计。 |
| 保证金扣款 | 资金/保证金系统 | 入驻系统只提供 staff_id 和状态，不提供扣款能力。 | 资金是独立高风险域，不能混进入驻 MVP。 |
| 订单与争议金额 | 预约分销系统 | 入驻系统不提供订单数据。 | 评理必须基于有效订单，订单应来自交易系统。 |
| 支付、退款、分账、欠款 | 交易/资金系统 | 入驻系统不提供。 | 这是评理资金闭环，需单独验收。 |

对接原则：评理模块可以影响服务人员“可服务状态”，但必须通过标准事件接口写入，且携带业务单号、操作人、原因、时间；入驻系统记录日志并同步给预约系统。

术语要求：评理相关页面和文案应使用“评议、处理结果、指令单”等表述，避免使用司法专属表述。

14.1 评理结果人工维护与后续迁移口径

在《大家评评理》模块未上线前，后台可人工维护“是否被评理”和“评理结果”，满足师傅履历展示和运营备注需要。该人工结果只作为服务记录摘要，不代表评理模块已经执行，不触发指令单、保证金扣款、退款、分账、欠款或自动冻结。

《大家评评理》上线后，以评理模块回写的系统结果为准；人工记录保留来源 manual，可被系统结果关联、修正或作废，但不得静默覆盖。

评理通知机制预留两种模式：评理模块自行通知师傅；或调用入驻系统消息发送接口，以 staff_id 为接收人标识转发到消息中心。转发模式不得向评理模块暴露真实手机号。

团队长与评理员资格预留：团队长标识可由后台维护或外部系统同步；评理员资格状态建议包含未开通、可邀请、已冻结、已退出。评理模块后续如需变更资格，必须通过标准接口写入并留痕。

保证金归属补充：入驻系统不管理保证金余额和扣款；若评理上线要求师傅败诉扣款，必须由预约分销系统、资金系统或独立保证金系统提供余额、扣款、流水和对账接口。入驻系统只提供 staff_id、服务人员状态和必要日志关联。

十五、第三方与基础能力

| 能力 | MVP 处理 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 微信登录 / OpenID | P0 新建 | 独立小程序必须自建账号映射。 |
| 手机号授权 / 短信验证 | P0 新建 | 优先微信手机号能力。 |
| 对象存储 | P0 新建 | 证件图片私有存储和授权预览。 |
| OCR / 实名认证 | P1 | MVP 可人工审核；接第三方需补费用和接口。 |
| 图片内容安全 | P1 | MVP 人工审核和后台下架。 |
| 地图服务 | P1 | 阶段一只做行政区/商圈。 |
| 中间号 | 不做 | 交易联系能力。 |
| 支付 / 保证金 / 钱包 | 不做 | 资金系统单独立项或由预约系统提供。 |
| 订单 / 评价 / 评理 | 不做 | 后续系统。 |

十六、数据模型建议

| 对象 | 关键字段 |
| --- | --- |
| staff_account | staff_id、openid、unionid、手机号、账号状态、注销状态、创建时间。 |
| staff_profile | 姓名、头像、性别、出生年月、城市、服务类目、服务区域、经验、自我介绍、资料版本。 |
| staff_credential | 证件类型、文件地址、证件编号、有效期、审核状态、版本号。 |
| staff_listing_status | staff_id、可服务状态、暂停原因、触发源、业务单号、恢复时间。 |
| staff_external_stat | 订单数、评分、被评理总次数、败诉次数、来源系统、更新时间。 |
| staff_qualification_ext | 团队长标识、评理员资格状态、冻结状态、来源。 |
| message | 接收人、事件类型、标题、内容、已读状态、创建时间。 |
| operation_log | 操作人、角色、动作、对象、敏感字段、业务原因、IP / 设备、时间。 |
| external_event_log | 来源系统、事件类型、业务单号、请求内容、处理结果、重试次数。 |

16.1 服务记录摘要数据对象补充

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| staff_service_record | record_id、staff_id、service_date、external_order_no、service_project、service_duration、service_city、was_disputed、dispute_result、source、visibility、status、created_by、updated_by、created_at、updated_at。 | 后台人工维护和未来预约/评理回写共用；source 区分 manual、appointment_import、dispute_import。 |
| staff_service_record_log | log_id、record_id、operator_id、action、before_value、after_value、reason、created_at。 | 服务记录新增、编辑、作废全量留痕。 |

十七、开发优先级

17.1 P0：阶段一入驻 MVP 必做

- 独立小程序注册登录、手机号绑定、隐私授权。

- 师傅基础资料、服务属性、准入证件上传、草稿保存、提交审核。

- 后台审核列表、审核详情、通过 / 驳回 / 要求补充。

- 入驻审核状态、可服务状态、单证件状态。

- 强准入证件有效期管理、过期标签、后台筛选和人工暂停。

- 小程序消息中心和后台提醒。

- 后台手动暂停 / 恢复。

- 敏感资料脱敏展示、权限控制、操作日志。

- 服务类目、服务区域、驳回原因、证件类型字典。

- 稳定 staff_id、外部统计字段、外部冻结状态字段预留。

- 后台人工服务记录摘要维护：服务日期、外部订单编号、服务项目、服务时长、是否被评理、评理结果、来源和日志。

17.2 P1：接入预约系统前增强

- 可服务人员池查询接口。

- 服务人员脱敏详情接口。

- 可服务状态变更事件推送。

- 服务类目与区域字典同步。

- 订单统计回写接口。

- 微信订阅消息 / 短信增强。

- OCR、图片内容安全、地图围栏。

17.3 P2：评理上线前对接

- 接单权限冻结 / 解冻事件接收。

- 被评理统计回写。

- 团队长 / 评理员资格管理。

- 统一通知服务升级。

- 敏感资料授权查看接口。

- 与资金/保证金系统、订单系统、评理系统联调。

17.4 不属于入驻系统的能力

- C 端下单、地图选人、派单、订单履约。

- 订单支付、退款、分账、保证金扣款、欠款。

- 评理申请、举证、投票、结果页、指令单资金执行。

- 中间号、客服会话、分销佣金。

十八、开发验收清单

18.1 入驻 MVP

- 不依赖预约系统或评理系统即可完成注册、提交、审核、驳回、补充、通过。

- 必填字段、证件文件、有效期均有校验。

- 审核状态、可服务状态、单证件状态分开维护。

- 手动暂停和恢复可用，操作留痕。

- 证件过期默认标签 + 提醒 + 筛选，支持运营人工暂停。

18.1.1 服务记录摘要验收

- 后台可以为指定师傅新增、编辑、作废服务记录摘要。

- 服务记录至少包含服务日期、外部订单编号 / 服务单号、服务项目、服务时长、是否被评理、评理结果。

- 人工录入记录必须标记 source=manual，并记录操作日志。

- 人工评理结果不触发保证金扣款、退款、分账、欠款、自动冻结或真实评理流程。

- 对未来 C 端或外部系统展示时，默认不输出订单编号、客户姓名、地址、纠纷详情、证据或后台备注。

18.2 预留接口验收

- 文档明确每个预留接口的调用方、用途、预留原因和阶段一实现口径。

- 预留接口不被计入阶段一必须上线的功能，除非在 P0 中明确列出。

- staff_id 稳定且可作为未来预约、资金、评理系统的统一关联键。

- 外部冻结、外部统计、团队长/评理员资格字段有数据模型位置。

18.3 安全与合规

- 外部接口默认不返回身份证号、证件图片、真实手机号。

- 敏感资料查看必须有权限和日志。

- 隐私政策覆盖采集目的、使用范围、保存期限和注销方式。

- 操作日志和外部事件日志不可由普通运营删除。

附录 A：原平台依赖项迁移处理

| 原文能力 / 表述 | v1.1 处理方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 复用现有注册流程 | 改为独立小程序登录和隐私授权。 | 入驻先做，不能依赖旧平台。 |
| 复用现有后台权限体系 | 改为独立后台角色、权限和日志。 | 后台是入驻 MVP 核心。 |
| C 端地图选人 / 派单 | 移交给后续到家预约分销系统。 | 入驻系统只输出可服务人员池。 |
| 历史订单 / 综合评分 | 由预约系统回写，入驻系统只预留字段。 | 没有真实订单前不展示伪统计。 |
| 中间号 | 不属于入驻系统。 | 后续交易联系能力。 |
| 大家评评理联动 | 阶段三再做，当前保留接口契约。 | 避免误删必要状态和字段。 |
| 保证金扣除 | 不属于入驻系统，由资金/保证金系统提供。 | 入驻系统只提供 staff_id 和状态。 |
| 证件过期不影响接单 | 默认不自动停派；增加后台筛选、过期标签和人工暂停；自动规则仅作为未来可选配置。 | 兼顾原口径、MVP 简化和后续风控扩展。 |
| 团队长复用师傅注册审核流程 | 预留团队长和评理员资格字段。 | 未来评理模块复用服务人员体系。 |

附录 B：变更记录

| 日期 | 版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-23 | v1.0_独立小程序修订版 | 从平台新增模块重构为独立小程序 MVP。 |
| 2026-05-23 | v1.2_入驻优先与服务记录人工维护版 | 明确入驻先做；新增三阶段路线；补充预约分销系统和大家评评理的接口预留说明；将保证金、订单、支付、评理流程排除出入驻 MVP；证件过期规则改为配置化。 |

2026-05-23 v1.2_入驻优先与服务记录人工维护版：根据复审意见补充后台人工服务记录摘要和评理结果录入；明确其不是订单系统、不触发资金或评理流程；证件过期默认不自动停派；对外可服务状态统一抽象；补充评理通知、团队长资格、保证金归属和服务记录数据模型。

— 文档结束 —